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องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู
อำเภอพระแสง  จังหวัดพระแสง




คำนำ
	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น         มีหน้าที่กำหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 25652 ข้อ2การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ29 (3) และข้อ30 (5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย      ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2561    ให้ดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น กรอบระยะเวลาดังกล่าวให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคม    ของทุกปี ทั้งนี้สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจจะประชุมรับทราบผลภายหลังเดือนธันวาคมก็ได้ 
	การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสาคู ครั้งนี้เป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 ซึ่งได้รวบรวมผลการดำเนินงานจากทุกส่วน/กอง และนำข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู  เพื่อให้คณะกรรมการชุดดังกล่าว เสนอแนะข้อมูลและความเห็นในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสาคู จากนั้นนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
	องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสาคู และเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นสำคัญ
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รายงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาคู
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 253 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)  


	การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นภารกิจ    ที่สำคัญประการหนึ่ง ในการดำเนินงานพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบล  สาคู ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสาคู ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้เกี่ยวข้อง
	องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน ก่อนนำมาจัดทำโครงการสำหรับบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู      ได้ดำเนินการพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา 8 ด้าน ดังนี้

								ยุทธศาสตร์ที่ 1	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและชุมชนเข้มแข็ง
								ยุทธศาสตร์ที่ 2	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
								ยุทธศาสตร์ที่ 3	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
								ยุทธศาสตร์ที่ 4	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
								ยุทธศาสตร์ที่ 5	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร
								ยุทธศาสตร์ที่ 6	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
								ยุทธศาสตร์ที่ 7	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
								ยุทธศาสตร์ที่ 8	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม 
											ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โดยได้กำหนดโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังตารางต่อไปนี้ 

2/ตารางที่1...
2
 	

ตารางที่ 1 ตารางแสดงจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)    
             ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

	ยุทธศาสตร์
	แผนพัฒนาท้องถิ่น

	
	จำนวนโครงการ                              
	จำนวนงบประมาณ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น             

	1. ด้านสังคมและชุมชนเข้มแข็ง
	79
	23,585,000

	2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	198
	153,013,000

	3. ด้านสาธารณสุข
	14
	812,500

	4. ด้านเศรษฐกิจ
	18
	3,850,000

	5. ด้านการเกษตร
	2
	80,000

	6. ด้านการเมืองการบริหาร
	37
	13,130,000

	7. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	7
	610,000

	8. ด้านการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและ    
    ภูมิปัญญาท้องถิ่น
	6
	290,000

	รวม
	361
	195,370,500


 
	จากตารางที่ 1 พบว่า มีโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และแผนพัฒนาท้องถิ่น           (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้นจำนวน  361  โครงการ  รวมงบประมาณ จำนวน 195,370,500 บาท 










3/ตารางที่2...



3

ตารางที่ 2 ตารางเปรียบเทียบจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับจำนวนโครงการและงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หรือ จ่ายเงินสะสม 

จำแนกตามยุทธศาสตร์ 

	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ
	จำนวนงบประมาณ

	
	


ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น


(โครงการ)
	ตามข้อบัญญัติ
พ.ศ.2563 หรือ จ่ายเงินสะสม 




(โครงการ)
	

คิดเป็น
ร้อยละของโครงการตามแผนพัฒนา

(เปอร์เซนต์)
	


ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น


(บาท)
	ตามข้อบัญญัติ
พ.ศ.2563 หรือ   จ่ายเงินสะสม 




(บาท)
	

คิดเป็นร้อยละของงบประมาณตามแผน

(เปอร์เซนต์)

	1. ด้านสังคมและชุมชน
    เข้มแข็ง
	79
	23
	29.11
	23,585,000
	10,997,948
	46.63

	2. ด้านโครงสร้าง              
    พื้นฐาน
	198
	16
	8.08
	153,013,000
	10,460,000
	6.83

	3. ด้านสาธารณสุข

	14
	5
	35.71
	812,500
	215,600
	26.53

	4. ด้านเศรษฐกิจ

	18
	1
	5.55
	3,850,000
	30,000
	0.77

	5. ด้านการเกษตร

	2
	0
	0
	80,000
	0
	0

	6. ด้านการเมืองการ 
    บริหาร
	37
	8
	21.62
	13,130,000
	1,095,000
	8.34

	7. ด้านทรัพยากร
    ธรรมชาติและ
    สิ่งแวดล้อม
	7
	3
	42.85
	610,000
	45,000
	7.38

	8. ด้านการส่งเสริม
    ศาสนา วัฒนธรรม 
    ประเพณี และ
    ภูมิปัญญาท้องถิ่น
	6
	4
	66.66
	290,000
	129,318
	44.59

	รวม 8 ยุทธศาสตร์
	361
	60
	16.62
	195,370,500
	22,972,866
	11.76


 	
จากตารางที่ 2 พบว่า โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ      พ.ศ. 2563 รวมทั้ง 8 ยุทธศาสตร์ มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น จำนวน 361 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น     จำนวน  195,370,500  บาท
 	นำมาตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2563 หรือจ่ายเงินสะสม รวมทั้ง 8 ยุทธศาสตร์ จำนวน  60   โครงการ        คิดเป็นร้อยละ  16.62  ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด 
งบประมาณที่ตั้งจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 หรืองบประมาณที่จ่ายเงินสะสม งบประมาณ จำนวน  22,972,866  บาท คิดเป็นร้อยละ  11.76  ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด
4/ตารางที่ 3...
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ตารางที่ 3 ตารางเปรียบเทียบโครงการที่ตั้งจ่ายกับโครงการที่ดำเนินการแล้ว และ
งบประมาณที่ตั้งจ่าย กับ งบประมาณที่เบิกจ่าย
ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563

	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
ที่ตั้งจ่าย

(โครงการ)
	โครงการ
ที่ดำเนินการแล้ว
(โครงการ)
	คิดเป็น             ร้อยละของโครงการ   ที่ตั้งจ่ายทั้งหมด
	งบประมาณ
ที่ตั้งจ่าย

(บาท)
	งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย

(บาท)
	คิดเป็น            ร้อยละของงบประมาณที่ตั้งจ่าย
ทั้งหมด

	1. ด้านสังคมและชุมชน
    เข้มแข็ง
	23
	12
	20.00
	10,997,948
	9,450,867
	41.14

	2. ด้านโครงสร้าง              
    พื้นฐาน
	16
	15
	25.00
	10,460,000
	7,055,500
	30.71

	3. ด้านสาธารณสุข

	5
	4
	6.67
	215,600
	170,288
	0.74

	4. ด้านเศรษฐกิจ

	1
	0
	0
	30,000
	0
	0

	5. ด้านการเกษตร

	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6. ด้านการเมืองการ 
    บริหาร
	8
	3
	5.00
	1,095,000
	477,746
	2.08

	7. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
    และสิ่งแวดล้อม
	3
	1
	1.67
	45,000
	1,518
	0.01

	8. ด้านการส่งเสริม
    ศาสนา วัฒนธรรม 
    ประเพณี และ
    ภูมิปัญญาท้องถิ่น
	4
	2
	3.33
	129,318
	44,318
	0.19

	รวม 8 ยุทธศาสตร์
	60
	37
	61.67
	22,972,866
	17,200,237
	74.87



	จากตารางที่ 3 พบว่า มีโครงการที่ตั้งจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ       พ.ศ. 2563 หรือโครงการที่จ่ายเงินสะสม จำนวนรวมทั้งสิ้น  60  โครงการ ดำเนินการแล้ว ในระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563 จำนวน 37 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 61.67 งบประมาณที่ตั้งจ่าย                     จำนวน  22,972,866  บาท เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน  17,200,237  บาท  คิดเป็นร้อยละ 74.87

	จากตารางนี้แสดงให้เห็นว่า ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีการเบิกจ่ายมากที่สุด จำนวน  9,450,867  บาท คิดเป็น     ร้อยละ  85.93  ของงบประมาณทั้งหมดที่ตั้งจ่ายในยุทธศาสตร์ และคิดเป็นร้อยละ 41.14 ของงบประมาณที่ตั้งจ่ายทั้งหมด 
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ผลการดำเนินงาน

	ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู ได้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นหลักในการ    วางกรอบแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยการนำปัญหาความต้องการของประชาชน นโยบาย และศักยภาพ         มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสาคู จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดังกล่าว ปรากฏผลการประเมิน ดังนี้
 1) องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู มีโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวนรวมทั้งสิ้น  361  โครงการ (รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1)                
 	โดยบรรจุเข้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หรือ และโครงการที่จ่ายเงินสะสม  จำนวน  60 โครงการ 

 	2) เมื่อพิจารณาจำนวนโครงการที่ตั้งจ่ายไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ     พ.ศ.2563 หรือโครงการที่จ่ายเงินสะสม  จำนวน  60  โครงการ กับจำนวนโครงการที่สามารถเบิกจ่ายเงิน      ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) จำนวน  37  โครงการ และจำนวนเงินงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งจ่ายไว้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563               เป็น จำนวนเงิน  22,972,866  บาท สามารถเบิกจ่ายเงินที่ตั้งจ่ายไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) เป็นเงิน จำนวน  17,200,237 บาท (รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2)

                  

..................................................................................
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ตารางผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านสังคมและชุมชนเข้มแข็ง

	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
ตั้งจ่าย
(บาท)
	สถานะ
	งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
(บาท)
	หน่วยดำเนินการ

	
	
	
	ดำเนินการ
แล้ว
	อยู่ระหว่างดำเนิน
การ
	ยังไม่ดำเนิน
การ
	
	

	1
	โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
	30,000
	
	
	√
	0
	สำนักปลัด

	2
	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ให้แก่ อบต.อิปัน
	25,000
	√
	
	
	25,000
	สำนักปลัด

	3
	โครงการจุดบริการเพื่อนร่วมเดินทาง

	30,000
	√
	
	
	7,120
	สำนักปลัด

	4
	โครงการช่วยเหลือประชาชน เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย
	50,000
	
	
	√
	0

	สำนักปลัด

	5
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน     (เงินรายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู
	105,400
	√
	
	
	83,300
	สำนักปลัด

	6
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู
	70,060
	√
	
	
	36,160
	สำนักปลัด

	7
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู
	455,700
	√
	
	
	409,800
	สำนักปลัด

	8
	โครงการค่าอาหารเสริม (นม)         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.สาคู และ     บ้านบางใหญ่
	1,176,548
	√
	
	
	1,089,041
	สำนักปลัด

	9
	โครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการดำรงชีวิต (กิจกรรมเด็กไทยแก้มใส)
อุดหนุนให้กับ ร.ร.บ้านบางใหญ่
	20,000
	
	
	√
	0
	สำนักปลัด

	10
	โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2563
อุดหนุนให้กับ ร.ร.บ้านสาคูมิตรภาพที่ 195
	20,000
	
	
	√
	0
	สำนักปลัด

	11
	โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียน (ทักษะฟุตบอล) ประจำปี พ.ศ. 2563
อุดหนุนให้กับ ร.ร.องค์การอุตสาหกรรม 
 ป่าไม้ 18
	20,000
	
	
	√
	0
	สำนักปลัด

	12
	โครงการอาหารกลางวัน 
อุดหนุนให้กับ ร.ร.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
	2,208,000
	√
	
	
	2,072,000
	สำนักปลัด
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	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
ตั้งจ่าย
(บาท)
	สถานะ
	งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
(บาท)
	หน่วยดำเนินการ

	
	
	
	ดำเนินการ
แล้ว
	อยู่ระหว่างดำเนิน
การ
	ยังไม่ดำเนิน
การ
	
	

	13
	โครงการช่วยเหลือประชาชนในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
	50,000
	
	
	√
	0
	สำนักปลัด

	14
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
	20,000

	
	
	√
	0
	สำนักปลัด

	15
	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา เด็ก เยาวชน และประชาชน พ.ศ. 2563
	200,000
	
	
	√
	0
	สำนักปลัด

	16
	โครงการฝึกทักษะด้านกีฬา สำหรับเด็กและเยาวชนตำบลสาคู
	20,000
	
	
	√
	0
	สำนักปลัด

	17
	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา กรีฑาในระดับต่างๆ 
	108,000

(ตั้งไว้ 200,000 
โอนลด 92,000)
	
	
	√
	0
	สำนักปลัด

	18
	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เด็ก เยาวชน และประชาชน ต้านยาเสพติด อำเภอ   พระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี พ.ศ. 2563
	40,000
	
	
	√
	0
	สำนักปลัด

	19
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จำนวน 597 คน
	4,612,000

(ตั้งไว้ 4,500,000
โอนเพิ่ม 112,000)
	√
	
	
	4,609,800
	สำนักปลัด

	20
	เบี้ยยังชีพคนพิการ
จำนวน 96 คน
	919,200

(ตั้งไว้ 1,000,000
โอนลด 80,800)
	√
	
	
	917,600
	สำนักปลัด

	21
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
จำนวน 3 คน
	18,000

	√
	
	
	18,000
	สำนักปลัด

	22
	สำรองจ่าย
	650,040
	√
	
	
	33,046
	สำนักปลัด


	23
	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสาคู
	150,000

	√
	
	
	150,000

	สำนักปลัด

	รวม จำนวน 23 โครงการ
	10,997,948
	
	
	9,450,867
	



	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านสังคมและชุมชนเข้มแข็ง  
มีโครงการที่ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563                รวมทั้งสิ้น จำนวน 23 โครงการ
 ในระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563 
 ดำเนินการแล้ว จำนวน 12  โครงการ และ ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 11 โครงการ 
 งบประมาณตั้งจ่ายไว้  10,997,948  บาท เบิกจ่ายแล้ว  9,450,867 บาท (คิดเป็นร้อยละ 85.93 ในการเบิกจ่ายงบประมาณของยุทธศาสตร์ที่ 1) 
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ตารางผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
ตั้งจ่าย
(บาท)
	สถานะ
	งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
(บาท)
	หน่วยดำเนินการ

	
	
	
	ดำเนิน
การ
แล้ว
	อยู่ระหว่างดำเนิน
การ
	ยังไม่ดำเนิน
การ
	
	

	1
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทุ่งเลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 4 บ้านน้ำดำ
กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร (แบบไม่มีไหล่ทาง)
	476,000
	√
	
	
	456,000
	กองช่าง

	2
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายสวัสดิ์ หมู่ที่ 2 บ้านสาคู
กว้าง 6 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร (แบบไม่มีไหล่ทาง)
	476,000
	√
	
	
	460,000
	กองช่าง

	3
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปู่ชุม หมู่ที่ 1 บ้านกลางดง
กว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร (แบบไม่มีไหล่ทาง)
	481,000
	√
	
	
	481,000
	กองช่าง

	4
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยลอยใหม่ หมู่ที่ 7 บ้านบางใหญ่
กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร (แบบมีไหล่ทาง)
	480,000
	√
	
	
	479,000
	กองช่าง

	5
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวิวาห์ หมู่ที่ 3 บ้านสาคูพัฒนา
กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร (แบบไม่มีไหล่ทาง)
	476,000
	√
	
	
	474,000
	กองช่าง

	6
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสันทัด หมู่ที่ 5 บ้านสวนป่าพัฒนา
กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร และกว้าง 3 เมตร ยาว 75 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 905 ตารางเมตร (แบบไม่มีไหล่ทาง)
	494,000
	√
	
	
	472,000
	กองช่าง

	7
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยทรายขาว – บ้านน้ำดำ หมู่ที่ 6 บ้านห้วยทรายขาว
กว้าง 6 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร (แบบไม่มีไหล่ทาง)
	467,000
	√
	
	
	446,500
	กองช่าง



9/8...
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	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
ตั้งจ่าย
(บาท)
	สถานะ
	งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
(บาท)
	หน่วยดำเนินการ

	
	
	
	ดำเนิน
การ
แล้ว
	อยู่ระหว่างดำเนิน
การ
	ยังไม่ดำเนิน
การ
	
	

	8
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    ซอยเศรษฐกิจ หมู่ที่ 2 บ้านสาคู
กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร (แบบไม่มีไหล่ทาง)
	499,000
(จ่ายเงินสะสม)
	√
	
	
	496,000
	กองช่าง

	9
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    ซอยวิวาห์ หมู่ที่ 3 บ้านสาคูพัฒนา
กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร (แบบไม่มีไหล่ทาง)
	499,000
(จ่ายเงินสะสม)
	√
	
	
	485,000
	กองช่าง

	10
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    ซอยรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านสวนป่าพัฒนา
กว้าง 5 เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 790 ตารางเมตร (แบบไม่มีไหล่ทาง)
	441,000
(จ่ายเงินสะสม)
	√
	
	
	438,000
	กองช่าง

	11
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    ซอยนายเพียร หมู่ที่ 6 บ้านห้วยทรายขาว
กว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร (แบบไม่มีไหล่ทาง)
	489,000
(จ่ายเงินสะสม)
	√
	
	
	487,000
	กองช่าง

	12
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    ซอยนายสุทิน หมู่ที่ 7 บ้านบางใหญ่
กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร (แบบมีไหล่ทาง)
	500,000
(จ่ายเงินสะสม)
	√
	
	
	499,000
	กองช่าง

	13
	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง      แอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านบางใหญ่
กว้าง 6 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร (แบบไม่มีไหล่ทาง)
	479,000
(จ่ายเงินสะสม)
	√
	
	
	479,000
	กองช่าง

	14
	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (หอถัง) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 20 เมตร หมู่ที่ 1 บ้านกลางดง
	464,000
(จ่ายเงินสะสม)
	√
	
	
	464,000
	กองช่าง

	15
	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (หอถัง) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 20 เมตร หมู่ที่ 4 
บ้านน้ำดำ
	439,000
(จ่ายเงินสะสม)
	√
	
	
	439,000
	กองช่าง

	16
	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาในร่มอเนกประสงค์ กว้าง 24 เมตร ยาว 40 เมตร หรือมีพื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร
	3,300,000
(จ่ายเงินสะสม)
	
	√
	
	0
	กองช่าง

	รวม จำนวน 16 โครงการ
	10,460,000
	
	
	7,055,500
	



10/ยุทธศาสตร์ที่ 2...
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
มีโครงการที่ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563         จำนวน 7 โครงการ และจ่ายเงินสะสม จำนวน 9 โครงการ รวมทั้งสิ้น จำนวน 16 โครงการ
ในระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563 
ดำเนินการแล้ว จำนวน  15  โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ ยังไม่ดำเนินการ   จำนวน  0  โครงการ 
งบประมาณตั้งจ่ายไว้  10,460,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 7,055,500 บาท (คิดเป็นร้อยละ 67.45      ในการเบิกจ่ายงบประมาณของยุทธศาสตร์ที่ 2)


ตารางผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสาธารณสุข

	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
ตั้งจ่าย
(บาท)
	สถานะ
	งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
(บาท)
	หน่วยดำเนินการ

	
	
	
	ดำเนิน
การ
แล้ว
	อยู่ระหว่างดำเนิน
การ
	ยังไม่ดำเนิน
การ
	
	

	1
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์
ภายในตำบลสาคู
	20,000
	√
	
	
	19,218
	สำนักปลัด

	2
	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ

	30,000
	
	
	√
	0
	สำนักปลัด

	3
	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563
	50,000
	√
	
	
	43,470
	สำนักปลัด

	4
	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู 

	100,000
	√
	
	
	92,000
	สำนักปลัด

	5
	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้    ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง
	15,600
(จ่ายเงินสะสม)
	√
	
	
	15,600
	สำนักปลัด

	รวม จำนวน 5 โครงการ
	215,600
	
	
	170,288
	


		
 	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสาธารณสุข
มีโครงการที่ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563                  จำนวน  4  โครงการ  และจ่ายเงินสะสม จำนวน 1 โครงการ รวมทั้งสิ้น จำนวน 5 โครงการ
ในระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563 
ดำเนินการแล้ว จำนวน  4  โครงการ ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ             
งบประมาณตั้งจ่ายไว้  215,600 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 170,288 บาท (คิดเป็นร้อยละ 78.98 ในการเบิกจ่ายงบประมาณของยุทธศาสตร์ที่ 3)

11/ตารางผลการดำเนินงาน...
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ตารางผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านเศรษฐกิจ

	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
ตั้งจ่าย
(บาท)
	สถานะ
	งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
(บาท)
	หน่วยดำเนินการ

	
	
	
	ดำเนิน
การ
แล้ว
	อยู่ระหว่างดำเนิน
การ
	ยังไม่ดำเนิน
การ
	
	

	1
	โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น

	30,000
	
	
	√
	0
	สำนักปลัด


	รวม จำนวน 1 โครงการ
	30,000
	
	
	0
	





ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านเศรษฐกิจ
มีโครงการที่ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563                  รวมทั้งสิ้น จำนวน  1  โครงการ
ในระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563 
ยังไม่ดำเนินการ จำนวน  1  โครงการ
งบประมาณตั้งจ่ายไว้  30,000 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 0 บาท (คิดเป็นร้อยละ 0 ในการเบิกจ่ายงบประมาณของยุทธศาสตร์ที่ 4)


ตารางผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการเกษตร

	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
ตั้งจ่าย
(บาท)
	สถานะ
	งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
(บาท)
	หน่วยดำเนินการ

	
	
	
	ดำเนิน
การ
แล้ว
	อยู่ระหว่างดำเนิน
การ
	ยังไม่ดำเนิน
การ
	
	

	-
	-

	0
	-
	-
	
	0
	สำนักปลัด


	รวม จำนวน - โครงการ
	0
	
	
	0
	




ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเกษตร
มีโครงการ ที่ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563        รวมทั้งสิ้น จำนวน 0 โครงการ
 ในระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563
 งบประมาณตั้งจ่ายไว้ 0 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 0 บาท (คิดเป็นร้อยละ 0.00 ในการเบิกจ่ายงบประมาณของยุทธศาสตร์ที่ 5)

12/ตารางผลการดำเนินงาน...
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ตารางผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเมืองบริหาร

	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
ตั้งจ่าย
(บาท)
	สถานะ
	งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
(บาท)
	หน่วยดำเนินการ

	
	
	
	ดำเนิน
การ
แล้ว
	อยู่ระหว่างดำเนิน
การ
	ยังไม่ดำเนิน
การ
	
	

	1
	โครงการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง กลุ่มอาชีพและแกนนำกลุ่มองค์กรต่าง ฯลฯ
	375,000

        (ตั้งไว้ 300,000 
โอนเพิ่ม 75,000)
	√
	
	
	343,656



	สำนักปลัด

	2
	โครงการ อบต.สัญจร ประจำปี 2563

	25,000
	√
	
	
	14,090
	สำนักปลัด

	3
	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

	450,000
	
	
	√
	0
	สำนักปลัด

	4
	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
	30,000
	
	
	√
	0
	สำนักปลัด

	5
	โครงการวันท้องถิ่นไทย

	40,000

        (ตั้งไว้ 100,000 
โอนลด 60,000)
	
	
	√
	0


	สำนักปลัด

	6
	โครงการส่งเสริมด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับผู้บริหารและบุคลากรท้องถิ่น
	25,000
	
	
	√
	0
	สำนักปลัด

	7
	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำ    การทบทวนแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563
	20,000
	
	
	√
	0
	สำนักปลัด

	8
	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
	130,000
	√
	
	
	120,000
	กองคลัง

	รวม จำนวน 8 โครงการ
	1,095,000
	
	
	477,746
	




ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเมืองการบริหาร
มีโครงการที่ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563       ทั้งสิ้นจำนวน 8 โครงการ
 ในระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563
 ดำเนินการแล้ว จำนวน 3 โครงการ 
 ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ  
 งบประมาณตั้งจ่ายไว้  1,095,000 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว  477,746 บาท (คิดเป็นร้อยละ 43.70      ในการเบิกจ่ายงบประมาณของยุทธศาสตร์ที่ 6)
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ตารางผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
ตั้งจ่าย
(บาท)
	สถานะ
	งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
(บาท)
	หน่วยดำเนินการ

	
	
	
	ดำเนิน
การ
แล้ว
	อยู่ระหว่างดำเนิน
การ
	ยังไม่ดำเนิน
การ
	
	

	1
	โครงการส่งเสริมและรณรงค์การคัดแยกขยะ   ในครัวเรือน
	20,000
	√
	
	
	1,518
	สำนักปลัด

	2
	โครงการพิทักษ์ป่าชุมชน
	10,000
	
	
	√
	0
	สำนักปลัด

	3
	โครงการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
	15,000
	
	
	√
	0
	สำนักปลัด

	รวม จำนวน 3 โครงการ
	45,000
	
	
	1,518
	



ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีโครงการที่ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563       ทั้งสิ้นจำนวน 3 โครงการ
 ในระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563
 ดำเนินการแล้ว จำนวน 1  โครงการ 
 ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ  
 งบประมาณตั้งจ่ายไว้  45,000 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว  1,518 บาท (คิดเป็นร้อยละ 3.37 ในการเบิกจ่ายงบประมาณของยุทธศาสตร์ที่ 7)

ตารางผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
ตั้งจ่าย
(บาท)
	สถานะ
	งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
(บาท)
	หน่วยดำเนินการ

	
	
	
	ดำเนิน
การ
แล้ว
	อยู่ระหว่างดำเนิน
การ
	ยังไม่ดำเนิน
การ
	
	

	1
	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธ ศาสนา 
	10,000
	
	
	√
	0
	สำนักปลัด

	2
	โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นพระแสงรำลึก ประจำปี พ.ศ. 2563
	50,000
	√
	
	
	25,000
	สำนักปลัด

	3
	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีวันลอยกระทง
	19,318

(ตั้งไว้ 50,000
โอนลด 30,682)
	√
	
	
	19,318
	สำนักปลัด

	4
	โครงการสืบสานประเพณีไทยสานสายใย
ใส่ใจผู้สูงอายุ 
	50,000
	
	
	√
	0
	สำนักปลัด

	รวม จำนวน 4 โครงการ
	129,318
	
	
	44,318
	


ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีโครงการที่ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563       ทั้งสิ้นจำนวน 4 โครงการ
 ในระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563 ดำเนินการแล้ว จำนวน 2 โครงการ                ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ งบประมาณตั้งจ่ายไว้  129,318 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว  44,318 บาท    (คิดเป็นร้อยละ 34.27 ในการเบิกจ่ายงบประมาณของยุทธศาสตร์ที่ 8)
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สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ระยะเวลาตั้งแต่ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563


- รวมโครงการที่ดำเนินการแล้วและใช้งบประมาณ	 	 จำนวน   37    โครงการ    
- รวมโครงการที่ดำเนินการแล้วแต่ไม่ใช้งบประมาณ 		 จำนวน     -      โครงการ  
- รวมโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				 จำนวน     1      โครงการ
- รวมโครงการที่ยังไม่ดำเนินการ				 จำนวน    22    โครงการ

- รวมโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   และ            
  จ่ายเงินสะสม ทั้งสิ้น จำนวน  60  โครงการ ดำเนินการแล้ว จำนวน  36  โครงการ คิดเป็น               
  ร้อยละ  60.00 ของโครงการที่ตั้งไว้
- รวมงบประมาณที่ตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และที่จ่ายเงินสะสมทั้งสิ้น       
  จำนวน  22,972,866  บาท  เบิกจ่ายแล้ว  จำนวน  17,200,237  บาท 
  คิดเป็น ร้อยละ  74.87  ของงบประมาณที่ตั้งจ่าย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มีการดำเนินการและเบิกจ่ายมากที่สุด

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านสังคมและชุมชนเข้มแข็ง  มีการดำเนินการมากที่สุด 
  จำนวน  12  โครงการ  คิดเป็น ร้อยละ 20.00 ของโครงการที่ตั้งจ่ายทั้งหมด 
  งบประมาณที่เบิกจ่าย  จำนวน  9,450,867 บาท  คิดเป็น ร้อยละ 41.14  ของงบประมาณ     
  ที่ตั้งจ่ายทั้งหมด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มีการดำเนินการและเบิกจ่ายน้อยที่สุด/ไม่มีการดำเนินการ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านการเกษตร  ไม่มีการดำเนินการ

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563

- โครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น จำนวน 361 โครงการ  นำมาบรรจุในข้อบัญญัติ 
 งบประมาณข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และรวมโครงการที่จ่ายเงินสะสม  จำนวน  60  โครงการ  
 คิดเป็น  ร้อยละ  16.62  ของโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- โครงการที่ดำเนินการจริง  รวมทั้งสิ้น  จำนวน  38  โครงการ  (โครงการที่เบิกจ่ายแล้ว และรวมโครงการที่      
 อยู่ระหว่างดำเนินการ คิดเป็น  ร้อยละ  10.53  ของโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


………………………………………………………….
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การติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัด

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสาคู คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับ         การติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและ ผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ดังนี้  

	
 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง




คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

	ประเด็นการประเมิน
	มีการ
ดำเนินงาน
	ไม่มีการ
ดำเนินงาน

	มิติที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
	/
	

	4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	/
	

	มิติที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	1. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล
	/
	

	2. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
	/
	

	3. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
    พัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	4. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
     ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
	/
	

	5. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
     ยุทธศาสตร์จังหวัด
	/
	

	6. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
	/
	

	7. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	8. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางการพัฒนา
	/
	

	9. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
	/
	

	10. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	/
	

	11. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
	/
	

	12. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
	/
	

	13. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่
	/
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การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562    เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู ได้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนน ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้    ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    ประกอบด้วย 
     1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
     1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
     1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 
(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
(8) แผนงาน 5 คะแนน 
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
			คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น        ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


	ประเด็นการพิจารณา
	คะแนน

	1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	20


	2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
	20


	3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
	60


	    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	(10)


	    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
	(10)


	    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
	(10)


	    3.4 วิสัยทัศน์
	(5)


	    3.5 กลยุทธ์ 
	(5)


	    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
	(5)


	    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
	(5)


	    3.8 แผนงาน
	(5)


	    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
	(5)


	รวมคะแนน
	100
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 
	20
(3)



	
3

	
	(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ
	(2)

	2

	
	(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	 
	(2)
	2

	
	(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง      การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ
	(2)
	2

	
	(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง        การ    ปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงานฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)
	(2)

	2

	
	(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
	(2)

	2

	
	(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
	(2)

	2

	
	(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.
	(2)
	2

	
	(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ          ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	(3)
	3

	2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 
	20
(5)
	
4

	
	(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น
	(3)
	3
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	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนน
ที่ได้

	
	(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข   ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น

	(3)
	3

	
	(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ      สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น

	(3)
	3

	
	(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและ     การพัฒนา

	(3)
	2

	
	(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค)
	(3)
	2

	3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ   20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

	60
(10)
	
10

	
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด




	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0

	(10)
	10

	3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
	สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล        หลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0

	(10)

	10
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	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนน
ที่ได้

	
3.4 วิสัยทัศน์



	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

	4
	4

	3.5 กลยุทธ์



	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น
	4
	4

	3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 

	4
	4

	3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)
	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง          ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์

	4
	4

	3.8 แผนงาน

	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมาย     ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด             ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว

	4
	4

	3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	5
	5

	
รวมคะแนน

	
100
	
92
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 	2 การติดตามและประเมินผลโครงการ
	    แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
	    ประกอบด้วย 
	      2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
	      2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
	      2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
	      2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน 
	      2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 
		       (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
		       (2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
		       (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน 
		       (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน		       
			   (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
		        แห่งชาติ ฉบับที่12  5 คะแนน 
		      (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 คะแนน 
		      (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
		      (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
		     (9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
		     (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
		     (11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน 
		     (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
			 คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


	ประเด็นการพิจารณา
	คะแนน

	1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  
	10


	2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
	10


	3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
	10


	4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  
	10


	5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย
	60


	    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
	(5)


	    5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
	(5)


	    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
	(5)


	    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
	(5)


	    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
          แห่งชาติ  
	(5)

	    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
	(5)


	    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
	(5)


	    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
          ภายใต้หลักประชารัฐ 
	(5)

	    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  
	(5)


	    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 
	(5)


	    5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
	(5)


	    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
	(5)


	รวมคะแนน
	100
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	1.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง     ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

	10





	9

	2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
	1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการ  ในเชิงปริมาณ (Quantitative)

	10





	6

	3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
	1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ        ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณ      มาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการ  ในเชิงคุณภาพ (Qualitative)

	10





	9

	4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
	1) วิเคราะห์แผนงาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (DemandAnalysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการ      บูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

	10





	9
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	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	5. โครงการพัฒนา
5.1 ความชัดเจนของ   ชื่อโครงการ


	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต
	60
(5)



	
5

	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ


	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
	(5)

	5

	5.3 เป้าหมาย     (ผลผลิตของโครงการ)    มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง



	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและ   จบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมาย     มีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่ม   เป้าหมายรอง
	(5)

	5

	5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี


	โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถ    ในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
	(5)

	5

	5.5 เป้าหมาย      (ผลผลิตของโครงการ)    มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ







	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์     ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม       (4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
	(5)

	5

	5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ
 Thailand 4.0
	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ
	(5)

	4
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	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน

	
(5)



	
5

	5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน           ภายใต้หลักประชารัฐ
	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

	(5)

	4

	5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  

	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความเลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) 
(5) ความโปร่งใส (Transparency)

	(5)


	5

	5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
	การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใส ในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 

	(5)

	5

	5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่ คาดว่าจะได้รับ
	มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนด ร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ        (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)

	(5)

	4

	5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้   (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอก  เวลาได้

	(5)

	5

	รวมคะแนน
	100
	90
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